Приложение №1

к ежеквартальному отчету

на «01» января 2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана  мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |  | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территории Кусинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт участка дороги в дер. Березовик (от д. № 2 по ул. Зеленая в сторону д. № 22 по ул. Береговая) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |  | Заключение муниципального контракта | Заключены: МК № 2/2018 от 03.05.2018, МК № 2/2018-1 от 30.05.2018 |  |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дороги в дер. Березовик (от д. № 2 по ул. Зеленая в сторону д. № 22 по ул. Береговая) | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация |  | Укрепление участка дороги | Контракты исполнены |  |
| 1.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |  | Подписание акта выполненных работ, улучшение состояния дорог деревни | Работы приняты, акты подписаны, оплачены |  |
| 2. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в с. Посадников Остров (от а/дороги " подъезд к селу Посадников Остров" в сторону д. № 22) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |  | Заключение муниципального контракта | Заключены: МК № 1/2018 от 27.04.2018, МК № 12.07/2018-1 от 12.07.2018 |  |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту дороги в с. Посадников Остров | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация |  | Асфальтирование участка дороги | Работы выполнены |  |
| 2.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |  | Подписание акта выполненных работ, улучшение состояния дорог села | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |  |
| 3. Чистка водоотводных канав в дер. Березовик по ул. Заречная |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта |  |  | Заключен: МК № 28-06/2018 от 28.06.2018 |
| 3.2 | Проведение работ по чистке водоотводных канав | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Проведение работ по чистке водоотводных канав |  |  | Работы выполнены |
| 3.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ. |  |  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| 4. Ремонт колодца питьевой воды пос. Извоз |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта |  |  | Заключены: МК № 12 от 02.04.2018, МК № 21 от 13.04.2018 |
| 4.2 | Проведение работ по ремонту колодца | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт колодца |  |  | Работы выполнены |
| 4.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ. Снятие напряженности в данном вопросе |  |  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| 5. Чистка 2-х колодцев питьевой воды в п.ст. Жарок |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта |  |  | Заключен: МК № 25-06/2018 от 25.06.2018 |
| 5.2 | Проведение чистки колодцев | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Чистка колодцев |  |  | Работы выполнены |
| 5.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ |  |  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| 6. Ремонт мостков пос. Извоз |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта |  |  | Заключен: МК № 44 от 05.04.2018 МК № 20.06/2018 от 20.06.2018 МК № 12.07/2018 от 12.07.2018 МК № 02.08/2018 от 02.08.2018 |
| 6.2 | Проведение работ по ремонту мостков | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт пешеходных мостков |  |  | Работы выполнены |
| 6.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ |  |  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| 7. Ремонт мостков дер. Мелехово |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта |  |  | Заключен: МК № 14.06/18 от 14.06.2018 МК № 11.07./18 от 11.07.2018 |
| 7.2 | Проведение работ по ремонту мостков | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт пешеходных мостков |  |  | Работы выполнены |
| 7.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ |  |  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| 8. Устройство пожарного водоема в п.ст. Ирса |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта |  |  | Заключен: МК № 3/04 от 03.04.2018 |
| 8.2 | Проведение работ по устройству пожарного водоема | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Устройство пожарного водоема |  |  | Работы выполнены |
| 8.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ |  |  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| 9. Замена светильников в дер. Березовик |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта |  |  | Заключен: МК № 25 от 02.04.2018 |
| 9.2 | Проведение ремонта уличного освещения | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Замена ламп уличного освещения включение отремонтированной линии в общую схему уличного освещения деревни. |  |  | Работы выполнены |
| 9.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ. |  |  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| 10. Устройство крытой площадки в с. Посадников Остров |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта |  |  | Заключен: МК 20.08/18 от 20.08.2018 |
| 10.2 | Проведение работ по устройству крытой площадки в с. Посадников Остров. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Устройство крытой площадки |  |  | Работы выполнены |
| 10.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ. |  |  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| 11. Ремонт участка дороги местного значения в с. Посадников Остров (от д. №28 до дома № 26) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания допсоглашения к соглашению о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта |  |  | Заключен: МК 11.08/2018 от 11.08.2018 |
| 11.2 | Выполнение работ по ремонту дороги в с. Посадников Остров | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала участка дороги |  |  | Работы выполнены |
| 11.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ, улучшение состояния дорог села |  |  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| 12. Ремонт и чистка колодцев питьевой воды в д. Берёзовик на ул. Заречная, ул. Зелёная |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания допсоглашения к соглашению о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта |  |  | Заключен: МК 03.08/2018 от 03.08.2018 МК 10.09/2018 от 10.09.2018 |
| 12.2 | Выполнение работ по ремонту и чистке колодцев | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт и чистка колодцев |  |  | Работы выполнены |
| 12.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ. Снятие напряженности в данном вопросе |  |  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие частей территории Кусинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Согласно муниципальным контрактам | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |  | Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки |  | Работы будут выполнены в установленный срок |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом. | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |  | Отчет по освоению объемов и целевых показателей в соответствии с настоящим Соглашением |  | Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |  | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  | Корректировка не требуется |

ВРИО  Главы администрации 				                                                                                                                                                       Е.В.Стаховская